ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ- ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΔΙΕΤΙΑΣ 2011- 2012

| ΥΔΡΕΥΣΗ |
| --- |
| Πηγή Χρηματοδότησης | ΦΑΣΗ | Τίτλος έργου | Προϋπολογισμός έργου σε € | Απαιτούμενες για την ωριμότητα του έργου μελέτες που έχουν εκπονηθεί |
|  |  |  |  | Τίτλος μελέτης | Προϋπολογισμός σε € | Πηγή Χρηματοδότησης |
| ΕΣΠΑ | Προς υποβολή | Βελτίωση ύδρευσης οικισμών | 750.000,00 | Τοπογραφική μελέτη βελτίωσης ύδρευσης οικισμών | 4.060,00 | ΣΑΤΑ |
|  |  |  |  | Μελέτη κατασκευής νέας δεξαμενής ύδρευσης Χώρας | 12.673,77 | ΣΑΤΑ |
|  |  |  |  | Βελτίωση ενίσχυση- ύδρευσης των οικισμών του Δήμου Σαμοθράκης | Υπό εκπόνηση από Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Σαμοθράκης |
| Υ.ΜΑ.Θ | Σε εξέλιξη | Κατασκευή υδρομάστευσης δεξαμενής για την ύδρευση οικισμών Χώρας- Αλωνίων | 30.000,00 | Εκπονήθηκε από Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Αλεξανδρούπολης |
| ΣΑΤΑ | Περαίωση | Επισκευή υδρομάστευσης στους Άνω Καριώτες | 11.538,93 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| ΣΑΤΑ | Περαίωση | Συντήρηση δικτύου ύδρευσης | Εργασίες συντήρησης δικτύου ύδρευσης | 5.452,72 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
|  |  |  | Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ύδρευσης | 17.000,00 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
|  | Περαίωση | Ενίσχυση ποσότητας παροχής νερού ύδρευσης του οικισμού Θέρμων | Χ | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
|  | Περαίωση | Συντήρηση γεωτρήσεων υδραγωγείων | Χ | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| ΑΡΔΕΥΣΗ |
| Πηγή Χρηματοδότησης | ΦΑΣΗ | Τίτλος έργου | Προϋπολογισμός έργου σε € | Απαιτούμενες για την ωριμότητα του έργου μελέτες που έχουν εκπονηθεί |
|  |  |  |  | Τίτλος μελέτης | Προϋπολογισμός σε € | Πηγή Χρηματοδότησης |
| ΕΣΠΑ | Σε εξέλιξη | Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Ξηροποτάμου | Εκτελείται από Περιφέρεια ΑΜΘΜ | Μελέτη επικαιροποίησης τιμών μελέτης κατασκευή του έργου ¨Κατασκευή λιμνοδεξαμενής Ξηροποτάμου¨ | 6.787,39 | ΣΑΤΑ |
|  |  |  |  | Υδραυλική μελέτη δικτύων μεταφοράς νερού Ξηροποτάμου | 11.600,00 | ΣΑΤΑ |
|  |  |  |  | Τοπογραφική αποτύπωση λιμνοδεξαμενής Ξηροποτάμου και δικτύου μεταφοράς νερού | 14.200,84 | ΣΑΤΑ |
| ΣΑΤΑ | Περαίωση | Επισκευή γεώτρησης περιοχή Αλωνούδια | 3.000,00 | Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Αλεξανδρούπολης |
| ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Περαίωση | Συντήρηση γεωτρήσεων | Εργασίες συντήρησης γεωτρήσεων | 10.000,00 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
|  |  |  | Προμήθεια υλικών | 19.746,52 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
|  |  |  | Προμήθεια αντλητικών μηχανημάτων για επισκευή γεωτρήσεων σε Σκαβούνα και Αγία Κάρα | 6.547,28 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Περαίωση | Καθαρισμός υδραυλάκων | 5.000,00 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ |
| Πηγή Χρηματοδότησης | ΦΑΣΗ | Τίτλος έργου | Προϋπολογισμός έργου σε € | Απαιτούμενες για την ωριμότητα του έργου μελέτες που έχουν εκπονηθεί |
|  |  |  |  | Τίτλος μελέτης | Προϋπολογισμός σε € | Πηγή Χρηματοδότησης |
| ΕΣΠΑ | Προς υποβολή | Κατασκευή βιολογικού οικισμού Καμαριώτισσας | 3.000.000,00 | Μελέτη κατασκευής του έργου και τεύχη δημοπράτησης | Οι μελέτες έχουν εκπονηθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή από πόρους ΠΕΠ |
|  |  |  |  | Συμπληρωματική μελέτη του έργου (δεν έχει ανατεθεί) |
| ΕΣΠΑ - ΕΠΕΡΑΑ | Έχει υποβληθείΠρος υποβολή | Αποχέτευση και ΕΕΛ οικισμού Θέρμων και δημοτικών κάμπινγκ | 3.500.000,00 | Τεύχη δημοπράτησης | Οι μελέτες έχουν εκπονηθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή από πόρους ΘΗΣΕΑ |
| ΕΣΠΑ - ΕΠΕΡΑΑ | Έχει υποβληθεί | Αποχέτευση αναθάρτων και βιολογικός οικισμού Λακκώματος | 2.500.000,00 | Τεύχη δημοπράτησης | Οι μελέτες έχουν εκπονηθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή από πόρους ΘΗΣΕΑ |
| ΣΑΤΑ | Περαίωση | Καθαρισμός ακαθάρτων και ομβρίων Καμαριώτισσας | 6.200,00 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| ΟΔΟΙ- ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ |
| Πηγή Χρηματοδότησης | ΦΑΣΗ | Τίτλος έργου | Προϋπολογισμός έργου σε € | Απαιτούμενες για την ωριμότητα του έργου μελέτες που έχουν εκπονηθεί |
|  |  |  |  | Τίτλος μελέτης | Προϋπολογισμός σε € | Πηγή Χρηματοδότησης |
| ΕΣΠΑ | Προς υποβολή | Περιφερειακή οδός Καμαριώτισσας |  | Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων | 8.108,40 | ΣΑΤΑ |
|  |  |  |  | Γεωτεχνική μελέτη | 8.752,20 | ΣΑΤΑ |
|  |  |  |  | Μελέτη ηλεκτροφωτισμού | 4.381,32 | ΣΑΤΑ |
| ΕΣΠΑ | Προς υποβολή | Διαμόρφωση βόρειας εισόδου Περιφερειακής οδού Χώρας |  | Υδραυλική μελέτη | 12.091,00 | ΘΗΣΕΑΣ |
|  |  |  |  | Γεωτεχνική μελέτη | 5.800,00 | ΣΑΤΑ |
|  |  |  |  | Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων | 4.060,00 | ΣΑΤΑ |
|  |  |  |  | Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη | 4.381,32 | ΣΑΤΑ |
|  |  |  |  | Τοπογραφική μελέτη οριοθέτησης τμήματος ρέματος Κατσαμπά στο ύψος Χώρας και οριοθέτηση τμήματος ρέματος δυτικά του οικισμού Θέρμα νήσου Σαμοθράκης | 12.213,06 | ΣΑΤΑ |
|  |  |  |  | Υδραυλική μελέτη οριοθέτησης τμήματος ρέματος Κατσαμπά στο ύψος Χώρας και οριοθέτηση τμήματος ρέματος δυτικά του οικισμού Θέρμα νήσου Σαμοθράκης | 12.001,83 | ΣΑΤΑ |
| ΕΣΠΑ | Προς υποβολή | Βελτίωση οδικού δικτύου Άνω Μεριάς |  | Ταχυμετρική – υψομετρική αποτύπωση οδού σύνδεσης Άνω Μεριάς με οδό Θέρμων- Κήπος | 13.511,45 | ΣΑΤΑ |
| ΕΣΠΑ | Προς υποβολή | Περιφερειακή οδός Χώρας - Αλωνίων | 820.000,00 | Ταχυμετρική – υψομετρική αποτύπωση | Οι μελέτες έχουν εκπονηθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή από πόρους ΘΗΣΕΑ |
|  |  |  |  | Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων |  |
|  |  |  |  | Γεωτεχνική μελέτη |  |
| ΣΑΤΑ | Περαίωση | Αποκατάσταση οδικού δικτύου | 11.600,00 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| ΣΑΤΑ | Περαίωση | Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας περιοχής Αγίου Γεωργίου | 6.496,00 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| ΣΑΤΑ | Περαίωση | Τσιμετοστρώσεις- ασφαλτοστρώσεις οικισμών | 8.548,87 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Περαίωση | Διάνοιξη τάφρου κατά μήκος του δρόμου Χώρας - παλαιάπολης | 6.496,00 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| ΣΑΤΑ | Περαίωση | Τσιμετοστρώσεις- ασφαλτοστρώσεις οικισμών | 8.548,87 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | Περαίωση | Αποψίλωση δημοτικών δρόμων | 7.000,00 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ |
| Πηγή Χρηματοδότησης | ΦΑΣΗ | Τίτλος έργου | Προϋπολογισμός έργου σε € | Απαιτούμενες για την ωριμότητα του έργου μελέτες που έχουν εκπονηθεί |
|  |  |  |  | Τίτλος μελέτης | Προϋπολογισμός σε € | Πηγή Χρηματοδότησης |
| ΕΣΠΑ | Σε εξέλιξη | Μελέτη -Κατασκευή αποκατάστασης ΧΑΔΑ στις θέσεις Βαράδες και Τούρλι | 215.000,00 | Μελέτη αποκατάστασης ΧΑΔΑ στις θέσεις Βαράδες και Τούρλι | 14.480,96 | ΕΣΠΑ |
| ΕΣΠΑ | Προς υποβολή | Ανάδειξη ορεινού όγκου | 150.000,00 | Μελέτη ανάδειξης υψώματος Βρυχός | 3.777,00 | ΣΑΤΑ |
|  |  |  |  | Μελέτη διαχείρισης περιαστικού δάσους οικισμού Χώρας | 3.777,00 | ΣΑΤΑ |
| ΕΣΠΑ | Προς υποβολή | Ανάπλαση παραλιών Παχιάς Άμμου και Κήπος | 200.000,00 | Αρχιτεκτονική μελέτη παραλίας Παχιάς Άμμου | 4.381,32 | ΣΑΤΑ |
|  |  |  |  | Αρχιτεκτονική μελέτη παραλίας Κήπος | 4.381,32 | ΣΑΤΑ |
| ΣΑΤΑ | Περαίωση | Διευθέτηση χειμάρρου Πλατιάς | 11.500,00 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| ΣΑΤΑ | Περαίωση | Διευθέτηση χειμάρρου Ξηροποτάμου | 11.500,00 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | Περαίωση | Διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης περιοχής Βαράδες | 6.960,00 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | Περαίωση | Αποψίλωση πρανών & εξωραϊσμός περιβάλλοντος χώρου Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων | 11.723,46 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| ΣΑΤΑ | Περαίωση | Διάνοιξη αποσταγγιστικής τάφρου στην περιοχή Βίγλα | 6.560,00 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| ΣΑΤΑ | Περαίωση | Επισκευή περίφραξης τεχνητού λειμώνα | 6.600,00 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| ΣΑΤΑ | Περαίωση | Κατασκευή επιδάφιου πεδίου δημοτικών σφαγείων | 4.000,00 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | Περαίωση | Καθαρισμός περιαστικού δάσους Χώρας | 7.099,20 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Περαίωση | Συλλογή ρύπων δασικής έκτασης και ρέματος Πολυπούδι | 4.850,00 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Περαίωση | Εργασίες πυροπροστασίας περιαστικού δάσους Χώρας | 4.600,00 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Περαίωση | Καθαρισμός κάμπινγκ | 16.598,56 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Περαίωση | Συντήρηση πρασίνου και κλάδεμα δέντρων περιβάλλοντος χώρου κάμπινγκ | 9.998,04 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Περαίωση | Εργασίες προστασίας αντιοστασίων και συστήματος υδροδότησης- (πυρόσβεσης) ΣΜΑ | 4.000,00 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Περαίωση | Πυρασφάλεια κάμπινγκ | Κατασκευή δικτύου πυρασφάλειας κάμπινγκ | 11.600,00 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| ΣΑΤΑ | Περαίωση |  | Επέκταση δικτύου υδροδότησης για ανάγκες πυροπροστασίας κάμπινγκ Πλατιάς | 10.999,70 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Περαίωση |  | Κατασκευή δικτύου ηλεκτρολογικής εγκατάστασης πυρασφάλειας κάμπνγκ | 6.597,64 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| ΣΑΤΑ | Περαίωση |  | Συντήρηση – αντικατάσταση δικτύου πυρόσβεσης κάμπινγκ | 11.999,82 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| ΣΑΤΑ | Περαίωση |  | Κατασκευή υδραυλάκων εγκαταστάσεων δημοτικού κάμπινγκ | 11.599,48 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ |  |  | Προμήθεια υλικών πυρόσβεσης | 44.518,83 | Τεχνική υπηρεσία Δήμου Αλεξανδρούπολης |
| ΕΣΠΑ | Υπό ένταξη | Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ σε σχολικά κτίρια |  | Προετοιμασία και υποβολή φακέλου στο ΕΠ ¨Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη¨ | 2.654,08 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
|  |  |  |  | Πιστοποιητικό ενεργειακού επιθεωρητή |  | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| ΕΣΠΑ 75% & 25% ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Υπό ένταξη | Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων | 100.000,00 | Σύνταξη και υποβολή φακέλου για την ένταξη της πράξης ¨Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων στο Ε.Π. ¨Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη | 4.500,00 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| ΕΣΠΑ | Υπό ένταξη | Σχέδιο δράσης στα πλαίσια των υποχρεώσεων του Συμφώνου Νήσων |  | Σύνταξη και υποβολή σχεδίου αειφορικών δράσεων στα πλαίσια των υποχρεώσεων του Συμφώνου Νήσων | 6.960,00 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ | Σε εξέλιξη | Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σταθμών στις στέγες δημοτικών κτιρίων |  | Σύνταξη και υποβολή φακέλου αίτησης στη ΔΕΗ για τοποθέτηση οκτώ φωτοβολταϊκών σταθμών σε στέγες δημοτικών κτιρίων | 4.640,00 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013» |  | Προώθηση της χρήσης χαμηλών γεωθερμικών πεδίων μέσω της ανάπτυξης οδηγών επιχειρησιακής εκμετάλλευσης και λύσεων πράσινης πάνω στη επιχειρηματικότητα¨ | 165.984,00 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ |
| Πηγή Χρηματοδότησης | ΦΑΣΗ | Τίτλος έργου | Προϋπολογισμός έργου σε € | Απαιτούμενες για την ωριμότητα του έργου μελέτες που έχουν εκπονηθεί |
|  |  |  |  | Τίτλος μελέτης | Προϋπολογισμός σε € | Πηγή Χρηματοδότησης |
| ΕΣΠΑ | Τις υποβολή | Κατασκευή Κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) | 1.450.000,00 | Οικοδομική άδεια | Έχουν εκτελεστεί από την προηγούμενη δημοτική Αρχή Δωρεά Πανσαμοθρακικής Εστίας ύψους 15.000,00 € |
|  |  |  |  | Τις του έργου |  |
|  |  |  |  | Γεωλογική μελέτη | Εκκρεμεί |
|  |  |  |  | Τεύχη δημοπράτησης | Εκκρεμεί |
| ΕΣΠΑ | Προς υποβολή από Γενική Γραμματεία Αθλητισμού | Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου | Έγινε η ανανέωση παραχώρησης τις την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού | Μελέτη κατασκευής κλειστού γυμναστηρίου | Έχει εκπονηθεί από προηγούμενη δημοτική αρχή |
|  |  |  |  | Επικαιροποίηση μελέτης κατασκευής ως τις τις τιμές | Εκκρεμεί |
| ΣΑΤΑ | Περαίωση | Συντήρηση – επισκευή σχολικών κτιρίων | 7.882,34 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Περαίωση | Συντήρηση επισκευή κτιρίων – ακινήτων του Δήμου | 5.017,48 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Περαίωση | Καθαρισμός αρχείων και αποθηκευτικών χώρων του Δήμου | 14.000,00 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Περαίωση | Ασβέστωμα αποθήκης και χώρων μηχανολογικού εξοπλισμού | 5.000,00 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| ΣΑΤΑ | Περαίωση | Συντήρηση υδροθεραπευτηρίου | 6.500,00 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Περαίωση | Αποκομιδή απορριμμάτων σφαγείων | 5.000,00 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Περαίωση | Εργασίες συντήρησης κτιρίου πρώην σφαγείου και μετατροπής σε αποθηκευτικό χώρο για αποθήκευση υδραυλικού και ηλεκτρολογικού υλικού | 3.974,40 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Περαίωση | Εργασίες συντήρησης αποδυτηρίων γηπέδου | 5.000,00 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ |
| Πηγή Χρηματοδότησης γή Χρηματοδότησης | ΦΑΣΗ | Τίτλος έργου | Προϋπολογισμός έργου σε € | Απαιτούμενες για την ωριμότητα του έργου μελέτες που έχουν εκπονηθεί |
|  |  |  |  | Τίτλος μελέτης | Προϋπολογισμός σε € | Πηγή Χρηματοδότησης |
| LEADER | Υπό ένταξη | Μελέτη – κατασκευή του έργου ¨Δημιουργία εκθετηρίου πετρωμάτων στο παλιό σχολείο του Προφήτη Ηλία¨ | 200.000,00 | Σύνταξη διαχείριση και υποβολή φακέλου υλοποίησης του έργου στο Leader | 2.964,27 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
|  |  |  |  | Εργασίες αποτύπωσης του κτιρίου πρώην δημοτικού σχολείου Προφήτη Ηλία | 1.500,00 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| LEADER | Υπό ένταξη | Μελέτη –κατασκευή του έργου ¨Δημιουργία χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων στο παλιό σχολείο Αλωνίων¨ | 200.009,58 | Σύνταξη διαχείριση και υποβολή φακέλου υλοποίησης του έργου στο Leader | 2.964,27 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
|  |  |  |  | Σύνταξη διαχείριση και υποβολή φακέλου υλοποίησης του έργου στο Leader | 1.500,00 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ |
| LEADER | Υπό ένταξη | Τουριστική προβολή νήσου Σαμοθράκης | Δημιουργία Τουριστικού Γραφείου Πληροφόρησης | 19.132,00 | Ο φάκελος εκπονήθηκε και υποβλήθηκε από το Δήμο Σαμοθράκης |
| 70% LEADER & 30% ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Υπό ένταξη |  | Προβολή συγκριτικών πλεονεκτημάτων νήσου Σαμοθράκης | 58.355,40 | Ο φάκελος εκπονήθηκε και υποβλήθηκε από το Δήμο Σαμοθράκης |
| LEADER | Υπό ένταξη | Ποδηλατικές διαδρομές υπαίθρου | 46.051,55 | Ο φάκελος εκπονήθηκε και υποβλήθηκε από το Δήμο Σαμοθράκης |
| ΕΣΠΑ | Σε εξέλιξη | Ανάπλαση οικισμού Θέρμων | Δεν έχει διαμορφωθεί | Διερεύνηση δυνατοτήτων και προϋποθέσεις για την ολοκληρωμένη ανάπλαση του οικισμού Θέρμων | 67.800,00 | ΘΗΣΕΑΣ |
| ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Σε εξέλιξη | Άδεια λειτουργίας Κάμπινγκ Πλατιάς |  | Οικοδομική άδεια & πρόστιμα | 3.400,00 | Ίδιοι Πόροι |
|  |  |  |  | Ανανέωση περιβαλλοντικών όρων | 7.176,99 | ΣΑΤΑ |
| ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Περαίωση | Δαπάνες καθαρισμού και αποκομιδή απορριμμάτων τουριστικών εγκαταστάσεων | 4.400,00 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Περαίωση | Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών και δικτύου ύδρευσης τουριστικών εγκαταστάσεων | 9.394,40 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Σε εξέλιξη | Άδεια λειτουργίας υδροθεραπευτηρίου |  | Έλεγχος ποιότητας ιαματικών πηγών | 1.850,00 | Ίδιοι Πόροι |
|  |  |  |  | Χημική ανάλυση ιαματικών πηγών | Εκκρεμεί |
|  | Περαίωση | Άδεια λειτουργίας Σφαγείου |  | Υπηρεσίες τεχνικού επίβλεψης λειτουργίας | 9.000,00 | Ίδιοι Πόροι |
| ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Περαίωση |  |  | Πιστοποίηση συστήματος βάση προτύπου ISO δημοτικών σφαγείων | 2.091,00 | Ίδιοι Πόροι |
| Υπόλοιπο ΕΠΤΑ | Περαίωση | Ανάδειξη παραδοσιακού οικισμού Χώρας | 8.316,35 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| Υπόλοιπο ΕΠΤΑ | Περαίωση | Ανάπλαση Καμαριώτισσας- Θέρμων- Προφήτη Ηλία | 5.027,35 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (Αρθ. 27 Ν. | Περαίωση | Βελτίωση χώρου αναψυχής παραλίας Παλαιάπολης | 6.455,10 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Περαίωση | Εργασίες συντήρησης και επισκευής κοινοχρήστων χώρων και χώρων αναψυχής | 11.600,00 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Περαίωση | Εξωραϊσμών κοινοχρήστων χώρων | 4.900,00 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Περαίωση | Αποψίλωση καθαρισμός καλλιέργειας αρωματικών φυτών | 4.750,00 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Περαίωση | Εργασίες δενδροφύτευσης κοινοχρήστων χώρων | 4.800,00 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | Περαίωση | Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην Παλαιάπολη | 5.998,73 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| ΣΑΤΑ | Περαίωση | Κατασκευή βάσης αγάλματος (βρίσκεται σε εξέλιξη) | 8.120,00 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | Περαίωση | Καθαρισμός και διάνοιξη – συντήρηση γεωτρήσεων ιαματικών πηγών | 10.000,00 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
| ΣΑΤΑ | Περαίωση | Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων | 6.413,74 | Εκπονήθηκε από Δήμο Σαμοθράκης |
|  | Σε εξέλιξη | Για ωρίμανση διαφόρων έργων |  | Αποτύπωση κοινοχρήστων χώρων εντός και εκτός σχεδίου | 14.300,84 | ΣΑΤΑ |